Sarcină Tehnică — Aplicație de Gestionare Autogară

Aplicație desktop pentru gestionarea unei autogări: vânzare bilete, gestionare curse/rute, autobuze și șoferi, cu alocare vizuală a locurilor și o hartă proprie a stațiilor. Laptopul rulează aplicația (client); un computer de acasă funcționează ca server (MS SQL Server + file server), accesibil de la distanță prin port-forwarding. Datele vin din baza de date, iar fișierele JSON se citesc și se scriu direct pe file server prin SFTP; stațiile de lucru nu folosesc fișiere locale. Model de lucru: waterfall — fiecare etapă se finalizează complet înainte de a trece mai departe.

Bază de Date — Gojinevschii Dmitri

- Stabilește convențiile (denumire, collation, chei GUID/IDENTITY, audit, soft-delete, concurență)

- Creează schema și toate tabelele, cu relațiile și constrângerile dintre ele

- Configurează rolurile și securitatea SQL Server (conturi dedicate, permisiuni minime, conexiune criptată)

- Creează views-urile pentru rapoartele și interogările frecvente

- Scrie procedurile stocate pentru operațiile critice (rezervare, vânzare, anulare, rapoarte)

- Configurează joburile SQL Server Agent (eliberare rezervări expirate, backup, curățare log-uri, alerte mentenanță)

- Adaugă indicii necesari pentru performanță

- Configurează planul de backup/restore și testează o restaurare efectivă

- Generează scriptul final de creare a bazei de date, plus date de test (seed)

- Documentează structura într-un dicționar de date

Backend — Hanganu Sergiu

- Configurează stratul de acces la date și conexiunea la distanță (criptare, retry/reconectare)

- Implementează autentificarea și autorizarea pe roluri, plus recuperarea parolei

- Implementează serviciile pentru hartă: salvare/încărcare noduri și conexiuni

- Implementează parsarea și validarea fișierelor JSON cu structura autobuzelor

- Implementează clientul de file server prin SFTP: listare, citire, descărcare, încărcare și modificare a fișierelor de pe server, cu backup al versiunii anterioare înainte de suprascriere

- Implementează logica de rezervare, vânzare, anulare și rambursare bilete

- Implementează calculul prețurilor și al reducerilor

- Implementează integrarea cu casa de marcat fiscală, dacă e necesară legal

- Implementează serviciile de rapoarte și datele pentru dashboard-ul live

- Implementează mecanismul de cache local și sincronizare pentru mod offline

- Configurează logarea erorilor, gestionarea tranzacțiilor și limitarea brute-force

Frontend — Crivenco Alexandr

- Construiește wizard-ul de configurare inițială și formularul de login

- Construiește editorul vizual de hartă (noduri și conexiuni)

- Construiește editorul vizual de autobuz, cu generare automată a fișierului JSON

- Construiește formularul de vânzare bilete cu vizualizare grafică a locurilor

- Construiește formularele Admin (rute, autobuze, mentenanță, șoferi, stații, trasee, curse, utilizatori)

- Construiește dashboard-ul live și formularul de rapoarte

- Adaugă validările și mesajele de eroare pe toate formularele

- Implementează indicatorul de conexiune (online/offline) și mecanismul de auto-update

Tester — Sopivnic Maxim

- Scrie planul de testare pentru fiecare rol (admin, casier, pasager)

- Testează editorul de hartă și editorul de autobuz

- Testează fluxul complet de vânzare, rezervare provizorie și anulare

- Testează concurența (doi casieri pe același loc) și expirarea automată a rezervărilor

- Testează conexiunea la distanță și comportamentul în mod offline

- Testează accesul la file server de pe alt calculator: citirea, descărcarea și modificarea fișierelor JSON prin SFTP

- Testează securitatea (autentificare, permisiuni) și integritatea datelor

- Testează rapoartele, dashboard-ul live și joburile SQL

- Testează backup-ul și restaurarea efectivă

- Urmărește bug-urile și rulează testarea de regresie înainte de livrarea finală